Лист

Калькуляция предпроизводственных затрат на разработку

# автоматической системы исполнения бюджета Краснодарско

# го края представлен в таблице 2.4

# Таблица  2.4 - Калькуляция предпроизводственных затрат на разработку АСУ.

| Наименование расходов | Содержание статьи | Порядок расчета | Всего р. (64 дня) | в т. ч. по стадиям , р |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 1 ( 7 ) | 2 ( 10 ) | 3 ( 4 ) | 4 ( 5 ) | 5 ( 13 ) | 6 ( 2 ) | 7 (23 ) |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Материалы и полуфабри- каты. | Стоимость всех мате- риальных ресурсов. | По нормам Расхода материалов. Методом прямо го счета | 29247,8 | 123,5 | 44,5 | 6 | 22 | 29000,5 | 4,8 | 3,3 |
| 2.Специальное оборудование. | Затраты на Специальное боруд оборудование вание. | 7-10 % от стоимости оборудования. | 57,64 | 4,4 | 10,98 | 2,2 | 7,68 | 24,7 | 7,68 | - |
| 3.Электро- энергия. | Затраты на электричест во | Методом прямо го счета | 48,85 | 5 | 9,45 | 2,5 | 5,7 | 20,5 | 5,7 | - |
| 4.Основная з/плата производствен ного персонала. | Основная з/плата научных работ ников, ИТР, служащих, рабочих. | Методом прямого счета. | 6113,5 | 391,1 | 873,5 | 100 | 254,6 | 1719,4 | 254,7 | 2520,2 |
| 5.Дополнительная з/плата. | Оплата очеред- ных и допол- нительных отпусков, времени на выполнение гос. и др. обязан-тей. | 10 % от основной з/платы. | 611,35 | 39,11 | 87,35 | 10 | 25,46 | 171,94 | 25,47 | 252,02 |
| 6.Отчисления на соц. Страхование. | Расходы на соц.страхо- вание. | 41,5 % от основной з/платы. | 257,1 | 162, | 362,5 | 41,5 | 105,6 | 71,5 | 105,7 | 1045,9 |
| 7.Накладные расходы. | Общехозяйст-венные расходы организации. | 100 % от основной з/платы. | 6113,5 | 391,1 | 873,5 | 100 | 254,6 | 1719,4 | 254,7 | 2520,2 |
| 8.Контрагентс- кие расходы. | Оплата услуг наладчиков. | Методом прямого счета. | 200 | - | - | - | - | - | - | 200 |

Продолжение таблицы 2.4

| Лист 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9.Прочие прямые затраты. | Аренда инвентаря. | Методом Прямого счета. | 4,13 | 0,9 | 0,65 | 0,2 | 0,47 | 1,7 | 0,2 | - |
| ИТОГО Затрат |  |  | 44933,87 | 1117,41 | 2262,43 | 262,4 | 676,11 | 33371,64 | 702,15 | 6541,62 |
| 10.Накопления. | Отчисления на развитие научно- исследова- тельской базы. | 25 % общих затрат. | 11233,46 | 279,35 | 565,6 | 65,6 | 169,02 | 8342,9 | 175,53 | 1635,4 |
| 11.Полная себестоимость. |  |  | 56167,3 | 1396,76 | 2828,03 | 328 | 845,13 | 41714,54 | 877,68 | 8177,02 |

Расшифровка отдельных статей калькуляции предпроизводственных

затрат на разработку  АС приведена ниже .  Расчет стоимости

материалов, покупных изделий  и полуфабрикатов, используемых

при проведении работ по проектированию, приведен в таблице 2.5.

Расчет затрат на аренду специального оборудования  для

проведения научных работ представлен в таблице 2.6.

Расчет основной з/платы производственного персонала приведен в

таблице 2.7. К контрагентским расходам отнесены затраты

на оплату труда наладчиков, спроектированной и

смонтированной  АСУ, расчет которых приведен в таблице 2.8.

Затраты на аренду инвентаря , используемого разработчиками

включены в статью «Прочие прямые расходы», расчет которых

произведен в таблице 2.9.