Экономическое обоснование разработки НИОКР.

Затраты времени на НИОКР

| Этапы | tmin, дн | tmax, дн | toñ, дн | st2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 5 | 10 | 7 | 1 |
| 2 | 40 | 50 | 44 | 4 |
| 3 | 4 | 5 | 4,4 | 0,04 |
| 4 | 5 | 8 | 6,2 | 0,36 |
| 5 | 4 | 6 | 4,8 | 0,16 |
| 6 | 50 | 60 | 54 | 4 |
| 7 | 17 | 21 | 18,6 | 0,64 |
| 8 | 6 | 7 | 6,4 | 0,04 |
| Всего | 131 | 167 | 145,4 |  |

Расчет затрат на НИОКР.

CНИОКР=Ио((1+Кд.)(Kк.+Kс.н.))+Sмат.+Aоб.=

=1082(1+0,7)(1+0,37)+1000+863,13=

=4383,11 руб.

Расчет показателей экономической эффективности.

Пр. = Пб.-Нс.= 14366,89 -6466,7115 = 7900,18 руб.

tок.= CНИОКР/Пр.= 4383,11 / 7900,18 = 0,55 года

Кэф.= 100%(1/tок.)= 100 / 0,55 = 181,8