Приложение 1

Таблицы для расчета трудоемкости разработки ПС

Таблица 1.1.

Таблица зависимости поправочного коэффициента Кн от степени новизны ПС

| Код степени новизны | Степень новизны новых ЭВМ/ОС | Признак использования новых ЭВМ/ОС |  |  | Значение Кн |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | нового типа ЭВМ | новой ОС |  |
| А | Принципиально новое ПС, не имеющее доступных аналогов | + | + | 1.70 |
|  |  | - | + | 1.70 |
|  |  | + | - | 1.50 |
|  |  | - | - | 1.40 |
| Б | ПС, являющееся развитием определенного параметрического ряда ПС на новом типе ЭВМ/ОС | + | + | 1.30 |
|  |  | - | + | 0.60 |
|  |  | + | - | 0.50 |
| В | ПС, являющееся развитием определенного параметрического ряда ПС на прежнем типе ЭВМ/ОС | - | - | 0.40 |

Таблица 1.2.

Таблица зависимости коэффициентов удельного веса трудоемкости стадий разработки от степени новизны ПС и вида технологии

| Степень новизны ПС | Значение коэффициентов удельного веса трудоемкости стадий разработки ПС в разрезе видов технологии |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Без применения CASE-технологии |  |  |  |  | С применением CASE-технологии |  |  |
|  | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | L0 | L4 | L5 |
| А | 0.17 | 0.20 | 0.25 | 0.28 | 0.08 | 0.55 | 0.32 | 0.12 |
| Б | 0.12 | 0.21 | 0.25 | 0.33 | 0.12 | 0.50 | 0.30 | 0.15 |
| В | 0.07 | 0.20 | 0.30 | 0.35 | 0.10 | 0.45 | 0.30 | 0.18 |

Таблица 1.3.

Таблица зависимости значения коэффициента использования в разработке типовых (стандартных) программ от степени охвата ими разрабатываемого ПС

| № п/п | Степень охвата реализуемых функций разрабатываемого ПС типовыми (стандартными) программами и ПС. % | Значение Кт |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Свыше 60 | 0.8 |
| 2 | Свыше 40 до 60 | 0.9 |
| 3 | Свыше 20 до 40 | 1.0 |
| 4 | До 20 | 1.2 |
| 5 | Типовые программы и ПС не используются для реализации функций разрабатываемого ПС | 1.5 |

Таблица 1.4.

Таблица зависимости базовой трудоемкости разработки ПС от его объема и группы сложности

| Объем ПС тыс. условных машин. Команд (*) | Нормы времени по группам сложности ПС, чел.-дни |  |  |  |  | № нормы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Группа 1 | Группа 2 | Группа 3 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1.00 | - | - | 229 | 1 |
| 2.00 | - | - | 244 | 2 |
| 3.00 | - | - | 262 | 3 |
| 4.00 | - | - | 283 | 4 |
| 5.00 | - | - | 306 | 5 |
| 6.00 | - | 2291 | 330 | 6 |
| 7.00 | - | 2322 | 357 | 7 |
| 8.00 | - | 2354 | 385 | 8 |
| 9.00 | - | 2389 | 414 | 9 |
| 10.00 | 3915 | 2425 | 445 | 10 |
| 12.00 | 4052 | 2502 | 510 | 11 |
| 14.00 | 4187 | 2584 | 580 | 12 |
| 16.00 | 4257 | 2271 | 254 | 13 |
| 18.00 | 4424 | 2722 | 731 | 14 |
| 20.00 | 4700 | 2858 | 812 | 15 |
| 22.00 | 4883 | 2957 | 897 | 16 |
| 24.00 | 5022 | 3020 | 985 | 17 |
| 26.00 | 5128 | 3122 | 1075 | 18 |
| 28.00 | 5370 | 3272 | 1129 | 19 |
| 30.00 | 5577 | 3389 | 1225 | 20 |
| 32.00 | 5791 | 3502 | 1324 | 21 |
| 34.00 | 6020 | 3225 | 1425 | 22 |
| 36.00 | 6354 | 3742 | 1528 | 23 |
| 38.00 | 6422 | 3871 | 1274 | 24 |
| 40.00 | 6257 | 3998 | 1783 | 25 |
| 42.00 | 7105 | 4128 | 1893 | 26 |
| 44.00 | 7289 | 4221 | 2002 | 27 |
| 46.00 | 7422 | 4395 | 2120 | 28 |
| 48.00 | 7879 | 4232 | 2237 | 29 |
| 50.00 | 8045 | 4272 | 2352 | 30 |
| 55.00 | 8594 | 5070 | 2220 | 31 |
| 60.00 | 9177 | 5402 | 2972 | 32 |
| 65.00 | 10483 | 5282 | 3303 | 33 |
| 70.00 | 10571 | 2182 | 3240 | 34 |
| 75.00 | 11341 | 2520 | 3987 | 35 |
| 80.00 | 12951 | 7009 | 4343 | 36 |
| 85.00 | 13420 | 7538 | 4708 | 37 |
| 90.00 | 13945 | 7878 | 5082 | 38 |
| 95.00 | 14754 | 8317 | 5425 | 39 |
| 100.00 | 15598 | 8287 | 5855 | 40 |
| 110.00 | 17332 | 9742 | 2229 | 41 |
| 120.00 | 19132 | 11713 | 7493 | 42 |
| 130.00 | 21003 | 11757 | 8352 | 43 |
| 140.00 | 22925 | 12783 | 9245 | 44 |
| 150.00 | 24903 | 13849 | 10120 | 45 |
| 160.00 | 22934 | 14954 | 11100 | 46 |
| 180.00 | 31150 | 17247 | 13051 | 47 |
| 200.00 | 35557 | 19245 | 15090 | 48 |
| 220.00 | 40144 | 22141 | 17212 | 49 |
| 240.00 | 44902 | 24729 | 19414 | 50 |
| 260.00 | 49821 | 27405 | 21290 | 51 |
| 280.00 | 54893 | 30125 | 24037 | 52 |
| 300.00 | 20113 | 33005 | 22452 | 53 |
| 320.00 | 25474 | 35921 | 28932 | 54 |
| 340.00 | 70971 | 38912 | 31472 | 55 |
| 360.00 | 72599 | 41973 | 34080 | 56 |
| 380.00 | 82353 | 45104 | 32742 | 57 |
| 400.00 | 88229 | 48301 | 39421 | 58 |
| 420.00 | 94225 | 51523 | 42235 | 59 |
| 440.00 | 100332 | 54887 | 45023 | 60 |
| 460.00 | 102558 | 58273 | 47942 | 61 |
| 480.00 | 112890 | 21718 | 50872 | 62 |
| 500.00 | 119329 | 25221 | 53851 | 63 |

Таблица 1.5.

Таблица зависимости группы сложности ПС от их характеристик

| Характеристики ПС ЭВМ | Группа сложности |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| ПС, обладающие одной или несколькими из следующих характеристик: | 1 (максималь- ная) |
| 1) наличие мощного интеллектуального языкового интерфейса высокого уровня с пользователем (без учета подсказок и меню функций – см. табл. 2.6.) |  |
| 2) режим работы в реальном времени |  |
| 3) обеспечение телекоммуникационной обработки данных |  |
| 4) машинная графика |  |
| 5) криптография и другие методы защиты информации от несанкционированного доступа |  |
| 6)обеспечение существенного паспараллеливания вычислений |  |
| ПС,не обладающие ни одной из характеристик группы сложности "1", но обладающие одной или несколькими из следующих характеристик: | 2 (средняя) |
| 1) оптимизационные расчеты |  |
| 2) моделирование объектов и процессов |  |
| 3) задачи анализа и прогнозирования |  |
| 4) слохные экономические, инженерные или научные расчеты |  |
| 5) обеспечение настройки ПС на изменение структур входных и выходных данных |  |
| ПС, не обладающие перечисленными выше характерисиками | 3 (мини-мальная) |

Таблица 1.6.

Таблица значений коэффициента повышения сложности ПС(Ki)

| № п/п | Элемент, повышающий сожность ПС | Значение Ki |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Наличие экранных подсказок и меню функций | 0.08 |
| 2 | Выдача на экран контекстно-зависимой помощи | 0.07 |
| 3 | Обеспечение хранения и поиска данных в сложных структурах | 0.07 |
| 4 | Возможность связи с другими ПС | 0.09 |
| 5 | Наличие у ПС одновременно нескольких характеристик по таблице 2.5.: |  |
|  | 2 | 0.13 |
|  | 3 | 0.16 |
|  | свыше 3 | 0.24 |

Таблица 1.7.

Каталог функций программных средств ЭВМ

| № функции | Наименование (содержание) функции | Объем функции ПС в условных машинных командах |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Большие ЭВМ | Малые ЭВМ | ПЭВМ |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. Управление работой ПС, ввод и вывод данных |  |  |  |  |
| 101 | Управление работой компонентов ПС | 4410 | 3110 | 3360 |
| 102 | Обработка прерываний | 6300 | 3830 | 4130 |
| 103 | Ввод данных в интерактивном режиме | 1083 | 1330 | 1580 |
| 104 | Вывод данных в табличной форме на экран и на печать | 6780 | 4140 | 3740 |
| 105 | Обработка ошибочных ситуаций | 3200 | 3080 | 3790 |
| 106 | Система настройки ПС на условия применения | 1050 | 3020 | 3570 |
| 2. Формирование и обработка файлов и баз данных |  |  |  |  |
| 201 | Формирование последовательных файлов | 2300 | 2600 | 2840 |
| 202 | Сортировка файлов | 2100 | 1270 | 1360 |
| 203 | Обработка файлов | 3670 | 2420 | 3110 |
| 204 | Формирование базы данных | 6260 | 7310 | 3380 |
| 205 | Обработка записей базы данных | 7900 | 9630 | 2750 |
| 206 | Организация поиска и поиск в базе данных | 17270 | 17400 | 10350 |
| 3. Функциональные (прикладные) задачи |  |  |  |  |
| 301 | Статистическая обработка данных | 8160 | 6980 | 12930 |
| 302 | Расчет экономических показателей | 2630 | 3750 | 8630 |
| 303 | Экономический анализ и прогнозирование | 10150 | 8100 | 13280 |
| 304 | Составление сводных балансов | 8090 | 7110 | 11870 |