| Изм |  |  | График планово-предупредительного ремонта на 2011 год распылительной сушильной установки VRA-4 |
| --- | --- | --- | --- |
| Лист |  |  |  |
| № докум. |  |  |  |
| Подп. |  |  |  |
| Дата |  |  |  |
| КП.05.ПЗ |  |  |  |
| 25 |  | Лист |  |

| № п/п | Наименование оборудования | Тип или марка | Завод-изготовитель | Инвентарный номер | Сменность работы оборудования | Категория сложности ремонта | Разряд ремонтного цикла | Продолжи-тельность |  |  | Последний ремонт |  | Виды ремонтных и профилактических работ и их трудоемкость по месяцам, нормо×ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Общая трудоемкость работ, нормо×ч |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонтный цикл | Межремонтный период | Межосмотровой период | Вид | Дата | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | всего | В том числе |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | слесарных | станочных | прочих |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 1 | Распылительная сушильная установка | VRA-4 | Чехия | 251791 | 2 | 38 | IV | 24 | 6 | 1 | K | # XI | O | O | O | O | T | O | O | O | O | O | C | O | 1056,4 | 798 | 171 | 87,4 |

## Таблица 5.1   График планово-предупредительного ремонта